## Slide 1
Introducir Scrum
en una startup tecnológica
Una propuesta práctica para mejorar entrega de valor, calidad, colaboración y adaptación
Scrum como sistema de trabajo para entregar mejor producto, no como moda metodológica.
App móvil
Backlog
priorizado
Sprint
2 semanas
Incremento
usable
✓
Valor
Equipo
Calidad
Automatización
Aprendizaje
Propuesta de adopción Scrum para equipo de producto digital
Notes: Scrum no se plantea como una moda metodológica, sino como una forma de trabajar para entregar mejor producto.

## Slide 2
Cinco preguntas, cinco decisiones de trabajo
La adopción de Scrum se articula alrededor de cinco necesidades prácticas del equipo.
1
Inicio
2
Adopción
3
Calidad
4
Automatización
5
Colaboración
Pregunta del caso
Decisión propuesta
¿Cómo introducir Scrum?
Propósito, roles, backlog y calidad
¿Cómo gestionar resistencias?
Escuchar, formar y piloto
¿Qué hacer si baja la calidad?
Definition of Done y prácticas técnicas
¿Cómo evaluar automatización?
Medir impacto antes de escalar
¿Cómo colaborar en remoto?
Herramientas, acuerdos y eventos
Propuesta de adopción Scrum para equipo de producto digital · 2/8
Notes: La propuesta responde directamente a las cinco preguntas del documento, manteniendo una lógica práctica y aplicable.

## Slide 3
1. Empezar por el propósito, no por las ceremonias
El objetivo no es “hacer Scrum”, sino mejorar valor, colaboración y adaptación.
Primeros pasos recomendados
Clarificar el propósito del cambio.
Definir un Product Goal inicial para la app móvil.
Aclarar responsabilidades: Product Owner, Scrum Master y Developers.
Construir un Product Backlog inicial ordenado por valor.
Acordar Definition of Done, duración de Sprints y tablero visual sencillo.
Sprints con incrementos usables
Product Backlog ordenado por valor
Product Owner · Scrum Master · Developers
Product Goal inicial
Propósito del cambio
Antes de arrancar Sprints, el equipo necesita dirección clara, responsabilidades entendidas y una definición compartida de “hecho”.
Propuesta de adopción Scrum para equipo de producto digital · 3/8

## Slide 4
De la intención al incremento usable
Scrum convierte objetivos de producto en entregas pequeñas, inspeccionables y útiles.
Product Goal
Product Backlog
por valor
Sprint Planning
Sprint Goal
Incremento
usable
Feedback
stakeholders
Aprender
con una
experiencia real
Primer piloto
recomendado
✓
Funcionalidad acotada
✓
2–3 Sprints
✓
Métricas simples
✓
Retrospectiva cada Sprint
✓
Feedback temprano
Propuesta de adopción Scrum para equipo de producto digital · 4/8
Notes: La adopción inicial debe ser pequeña, visible y medible. No se trata de transformar toda la organización de golpe, sino de aprender con una primera experiencia real.

## Slide 5
2. Gestionar la resistencia como información útil
El cambio funciona mejor cuando el equipo lo experimenta, no cuando se le impone.
Escuchar
Practicar
Inspeccionar
Adaptar
Adopción
gradual
Estrategia de adopción
Escucha activa
Entender dudas y expectativas
Formación práctica
Aprender desde casos reales
Piloto de varios Sprints
Practicar en funcionalidad acotada
Retrospectivas
Inspeccionar y adaptar
Hackathones
Laboratorio seguro de aprendizaje
Los hackathones pueden apoyar el aprendizaje, pero no sustituyen la práctica real de Scrum en el producto principal.
Propuesta de adopción Scrum para equipo de producto digital · 5/8

## Slide 6
3. Completar tareas no equivale a entregar calidad
Si la calidad baja, no estamos avanzando: estamos acumulando deuda.
Señal de alerta:
las tareas se completan, pero el producto no alcanza la calidad esperada.
Respuesta propuesta
✓
Revisar Definition of Done
✓
Aclarar criterios de aceptación
✓
Mejorar prácticas de testing
✓
Revisar deuda técnica
✓
Analizar presión de alcance
✓
Llevarlo a la Retrospective
Trabajo iniciado
Criterios de aceptación
Testing
Code review
Definition of Done
Incremento usable
Mejoras concretas
Pruebas automatizadas
Revisión de código
Menos trabajo en curso
Refactorización planificada
La calidad no se sacrifica para aparentar avance.
Propuesta de adopción Scrum para equipo de producto digital · 6/8

## Slide 7
4. Automatizar donde haya impacto medible
La automatización debe priorizarse por valor, calidad, tiempo ahorrado y reducción de errores.
Criterios de evaluación
1
Valor para el producto
2
Mejora de calidad
3
Tiempo ahorrado
4
Reducción de errores
5
Coste y complejidad
6
Riesgo de implementación
Bajo esfuerzo
Alto esfuerzo
Alto impacto
Bajo impacto
Hacer primero
Explorar con cuidado
Hacer si hay capacidad
Evitar
Decisión recomendada: experimento pequeño, medible y revisable antes de comprometer varios Sprints completos.
Propuesta de adopción Scrum para equipo de producto digital · 7/8

## Slide 8
5. No basta con estar conectados: necesitamos transparencia y confianza
Las herramientas ayudan, pero la colaboración nace de acuerdos, eventos útiles y aprendizaje continuo.
Herramientas digitales
Mensajería · tablero visual · documentación ligera
Eventos Scrum útiles
Daily Scrum · Refinement · Review · Retrospective
Acuerdos de trabajo remoto
Canales claros · tiempos de respuesta · normas síncronas/asíncronas
Confianza
Transparencia · feedback · aprendizaje continuo
La colaboración remota no se resuelve solo con Slack, Trello o Jira. Se diseña mediante acuerdos claros, cadencias compartidas y espacios reales de inspección y adaptación.
No queremos que el equipo simplemente “haga Scrum”; queremos que Scrum ayude al equipo a crear mejor producto, con más foco, más calidad y más capacidad de adaptación.
Foco
Calidad
Adaptación
Propuesta de adopción Scrum para equipo de producto digital · 8/8
Notes: La propuesta introduce Scrum como un sistema práctico de entrega y aprendizaje. Empezamos con propósito, Product Goal, roles claros, Product Backlog y Definition of Done. Gestionamos la resistencia con escucha y experimentación. Protegemos la calidad como condición de avance. Evaluamos la automatización con impacto medible. Y reforzamos la colaboración remota con acuerdos, eventos útiles y transparencia.